План тестирования(IEEE 829)

Содержание:

1.Test Plan Identifier…………………………………………………………………….….…2

2. References……………………………………………………………………………….….2

3. Introduction	…………………………………………………………………………………2

3.1 basic information  …………………………………………………….....................……2

3.2 Goals…………………………………………………………………………...……..…3

4. Test Items……………………………………………………………………………...….…3

5.Software Risk Issues..........................................................................................................3 6.Features to be Tested…………………………………………………………………………3

7.Features not to be Tested……………………………………………………………..……....4

8.Approach…………………………………………………………………………………….4

9.Item Pass/Fail Criteria…………………………………………………………………… ….5

10.Suspensions Criteria and Resumption Requirements…………………………………..….5

11.Test Deliverables………………………………………………………………………..…5

12.Remaining Test Tasks……………………………………………………..………………6

13.Environmental Needs………………………………………………………………………6

14.Staffing and Training Needs……………………………………………………………….6

15.Responsibilities…………………………………………………………………...………..7

16.Schedule………………………………………………………………………..……….…7

17. Planning Risks and Contingencies……………………………………………..…………7

18.Approvals……………………………………………………………………………….…7

19. Glossary……………………………………………………………………………….….8

- Test Plan Identifier (Идентификатор тест плана)

ООО «АРИШОК» Тест план ПО “Собаседник” v1.0

2023

2) References (Ссылки)

| Дата | Версия | Описание | Автор |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.04.2023 | 1.0 | составление тест плана ПО Собаседник | Софьина Галина Романовна |
| 15.04.2023 | 1.0 | Внесение изменений в пункт Введение | Ким Алина Романовна |
| 18.04.2023 | 1.0 | Внесение изменений в пункт проблемы и риски | Дворцова Снежана Михайловна |

- Introduction (Введение)

3.1 basic information  (Основная информация )

-Документ описывает методы и подходы к тестированию, которые будут использоваться для тестирования ПО Собаседник

-План тестирования может использоваться как тестировщиками, так и менеджерами, разработчиками.

-Объект тестирования- ПО которое является официальным питомником говорящих собак в Санкт-Петербурге и предназначено для подбора собак. Будет произведено тестирование UI\UX и функциональное.

3.2 Goals (Цели)

Данный тест план преследует следующие цели:

определить существующую информацию о проекте тестирования;

описать подходы тестирования;

определить ресурсы для проведения работ по тестированию;

определить критерии начала, остановки и окончания тестирования;

определить риски, проблемы и непредвиденные обстоятельства;

провести результаты тестирования.

Результаты будут отправлены заказчику в виде отчетов. Все найденные ошибки будут отслеживаться с помощью баг-трекинговой системы.

- Test Items/Объекты тестирования

1.Блоги

2.Магазин:

2.1 Корзина заказов

2.2 Избранное

3.форма бронирования питомца

4.форма обратной связи

5.Галерея

- Software Risk Issues/Проблемы и риски

Форс мажор

Неверная оценка времени

Временное отсутствие заказчика

Прекращение финансирования

6.Features to be Tested/Функции, которые нужно протестировать

Поиск

Фильтры

Эквайринг

Страница сравнения нескольких товаров

Функция заполнения галереи

Фоб

Страница статьи

Страница проверь свой уровень

Планируемое время тестирования 2 месяца.

7)Features not to be Tested/Функции, которые НЕ нужно тестировать

Работа с БД

Рекламная интеграция

Локализация

8) Approach/Подходы

| - Smoke-тестирование | проверка программного обеспечения на стабильность и наличие явных ошибок. Тест должен подтвердить или опровергнуть правильность выполнения ПО своих основных функций перед его передачей на более глубокое тестирование. |
| --- | --- |
| - UI\UX | UX тестирование (также юзабилити-тестирование, Usability testing) – комплекс мер, направленных на выявление любых проблемных мест на вашем ресурсе: достаточно ли он понятен, логичен, удобен, правильно ли работают все его технические элементы. UI-тестирование — этап комплексного тестирования программного обеспечения, на этом этапе QA-специалисты проверяют качество всех компонентов интерфейса. UI-тестирование помогает убедиться, что функции приложения отрабатывают на достижение целей и удобны для пользователей. |
| - Исследовательское | одновременное создание тестов, их прохождение и корректировка в зависимости от поведения продукта. |
| - Функциональное | представляет собой комплекс ключевых мероприятий по проверке программного обеспечения, по результатам которых устанавливается соответствие этого ПО исходным требованиям заказчика |
| - Интеграционное | В данном подходе тестирование выполняется путем объединения двух или более логически связанных модулей. Затем добавляются другие связанные модули и проверяются на правильность функционирования. Процесс продолжается до тех пор, пока все модули не будут соединены и успешно протестированы. |

9) Item Pass/Fail Criteria/Критерии прохождения тестов для объектов тестирования

| Критерии начала | Критерии окончания |
| --- | --- |
| - наличие всей необходимой документации | - Время |
| - готовность тестовой платформы (тестового стенда) | - бюджет |
| - наличие всей необходимой документации | - Все тест кейсы пройдены |
|  | - Найденные баги исправлены и перепроверены |
|  | - Отчет по тестированию |

10) Suspensions Criteria and Resumption Requirements/Критерии остановки и требования для возобновления тестирования

- Наличие/отсутствие блокеров

- Отсутствие/порча оборудования и неисправность

- Изменение Технического задания

11) Test Deliverables/Результаты тестирования

- Количество завершенных тестов 99%

- Метрики

- Затраченное время

- Схемы

- Документации

- Количество заведенных фичей

12) Remaining Test Tasks/Оставшиеся задачи тестирования

| Интеграции | Мобилки |
| --- | --- |

13) Environmental Needs/Требования среды

| Браузеры: | Mozilla Firefox, Chrome, Safari последних версий. |
| --- | --- |
| Операционные системы: | Windows 10, MacOS. |
| Разрешение экрана: | 1366х768; 1280х800; 1280х1024; 1680х1050; 1920х1080. |
| Отображение на дисплеях мобильных устройств с расширением: | 480х800; 640x960; 768x1280; 1024x768; 1366x768. |

14) Staffing and Training Needs/Требования по части кадров и их обучения

| Кол-во | Уровень | Что тестируем | Время/ч | Оплата | SkillUp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Senior | тест-план | 10 | 1000$¦ч | Курсы ДОП |
| 500 | Junior | BE\FE | 80 | 600р/ч | Консультации с сеньором |

15) Responsibilities/Распределение обязанностей

| ФИО | Уровень | Область тест-я |
| --- | --- | --- |
| Софьин А.В | Senior | Mobile iOS |
| Софьина Г.Р | Junior | FE главная страница |

16) Schedule/Расписание

| Задача | Время/ч | Дата начала | Дата окончания |
| --- | --- | --- | --- |
| Составление тест плана | 5 | 13.04.2023 | 13.04.2023 |
| Тестирование требований | 9 | 12.04.2023 | 13.04.2023 |
| Написание тест кейсов | 25 | 14.04.2023 | 25.04.2023 |
| Тестирование FE | 50 | 14.04.2023 | 06.05.2023 |

17) Planning Risks and Contingencies/Планирование рисков и непредвиденных обстоятельств

- Графики отпусков

- Больничные

- 10% непригодность оборудования

- Национальные праздники

18) Approvals/Утверждение

Утверждено:

| Менеджер Проекта: Дворцова Н.Н |  |
| --- | --- |
| Тест менеджер: Ким А.Р |  |
| Аналитик :Холкина Т.В |  |
| Заказчик: Ада Лавлейс |  |
| Автор Тестплана:Софьина Г.Р |  |

19) Glossary/Глоссарий

Андерклокинг — снижение частоты работы оборудования.

Баг (дефект) — недостаток компонента или системы, который может привести к отказу определенной функциональности.

Приоритет багов — важность той или иной ошибки в ПО:

Trivial — косметическая малозаметная проблема.

Minor — очевидная, незначительная проблема.

Major — значительная проблема.

Critical — проблема, нарушающая работу c ключевыми функциями ПО.

Blocker — проблема, нарушающая функционирование ПО.

Баг-репорт — документ, описывающий ситуацию или последовательность действий приведшую к некорректной работе объекта тестирования, с указанием причин и ожидаемого результата.

Валидация — определение соответствия разрабатываемого ПО ожиданиям и потребностям пользователя, требованиям к системе.

Верификация — процесс оценки системы или её компонентов с целью определения удовлетворяют ли результаты текущего этапа разработки условиям, сформированным в начале этого этапа.

Failure — сбой (причём не обязательно аппаратный) в работе компонента, всей программы или системы.

UX (англ. User eXperience — опыт пользователя) — ощущение, испытываемое пользователем во время использования цифрового продукта.

UI (англ. User Interface — пользовательский интерфейс) — это инструмент, позволяющий осуществлять взаимодействие «пользователь — приложение».

Дымовое тестирование (англ. Smoke test) — короткий цикл тестов для подтверждения, что после сборки кода (нового или исправленного) приложение стартует и выполняет основные функции.

Исследовательское (ad-hoc) тестирование — это разработка и выполнения тестов в одно и то же время, что является противоположностью сценарного подхода.

Story Point - это относительная оценка сложности задачи, в которой мы учитываем следующие составляющие: Сложность работы Объём работы Риски и неопределенность

Серьезность (англ. Severity) — это атрибут, характеризующий влияние дефекта на работоспособность приложения.

Стадии разработки ПО — это этапы, которые проходят команды разработчиков ПО, прежде чем программа станет доступной для широко круга пользователей.

Пре-альфа (англ. Pre-alpha) — начальная стадия разработки. Период времени со старта разработки до выхода стадии Альфа. Также так называются программы, прошедшие стадию разработки, для первичной оценки функциональных возможностей в действии.

Альфа-тестирование (англ. Alpha testing) — имитация реальной работы с системой штатными разработчиками, либо реальная работа с системой потенциальными пользователями/заказчиком на ранней стадии разработки продукта, но в некоторых случаях может применяться для законченного продукта в качестве внутреннего приёмочного тестирования.

Бета-тестирование (англ. Beta testing) — интенсивное использование почти готовой версии продукта с целью выявления максимального числа ошибок в его работе для их последующего устранения перед окончательным выходом (релизом) продукта на рынок, к массовому потребителю.

Релиз-кандидат или RC (англ. Release candidate), Пре-релиз, иногда «гамма-версия» — стадия-кандидат на то, чтобы стать стабильной.

Релиз или RTM (англ. Release to manufacturing — промышленное издание) — издание продукта, готового к тиражированию.

Пост-релиз или Post-RTM (англ. Post-release to manufacturing) — издание продукта, у которого есть несколько отличий от RTM и помечается как самая первая стадия разработки следующего продукта.

Таблица принятия решений (англ. Decision table) — инструмент для упорядочения сложных бизнес требований, которые должны быть реализованы в продукте.

Тест-дизайн (англ. Test design) — это этап процесса тестирования ПО, на котором проектируются и создаются тестовые случаи (тест кейсы).

Тест-план (англ. Test Plan) — это документ, описывающий весь объем работ по тестированию, а также оценки рисков с вариантами их разрешения.

Тестирование взаимодействия (англ. Interoperability Testing) — это функциональное тестирование, проверяющее способность приложения взаимодействовать с одним и более компонентами или системами.

Тестирование сборки (англ. Build Verification Test) — тестирование направленное на определение соответствия, выпущенной версии, критериям качества для начала тестирования.

Тестирование пользовательского интерфейса (англ. UI Testing) — тестирование, выполняемое с целью определения, удобен ли некоторый искусственный объект (такой как веб-страница, пользовательский интерфейс или устройство) для его предполагаемого применения.

Тестовый случай (англ. Test Case) — это артефакт, описывающий совокупность шагов, конкретных условий и параметров, необходимых для проверки реализации тестируемой функции или её части.

Чек-лист (англ. Check list) — это документ, описывающий что должно быть протестировано.

Эквивалентное Разделение (англ. Equivalence Partitioning — EP). Как пример, у вас есть диапазон допустимых значений от 1 до 10, вы должны выбрать одно верное значение внутри интервала, скажем, 5, и одно неверное значение вне интервала — 0.

Z-конфликт (англ. Z-fighting) — наложение текстур друг на друга.

Оверклокинг (англ. Overclocking) — процесс увеличения частоты (и напряжения) компонента компьютера сверх штатных режимов с целью увеличения скорости его работы.